body { font-family: '宋体', SimSun, serif; font-size: 12pt; line-height: 1.6; }       h1, h2, h3, h4, h5, h6 { font-family: '黑体', SimHei, sans-serif; }       table { border-collapse: collapse; width: 100%; }       th, td { border: 1px solid #999; padding: 6px; font-size: 11pt; }       th { background-color: #f2f2f2; }       code { font-family: 'Courier New', monospace; font-size: 10pt; background-color: #f0f0f0; padding: 1px 3px; }

# 专家评审意见及整改结果

## 1. 会议基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议主题 | Golang AI 原生全栈应用快速开发脚手架项目需求评审 |
| 会议时间 | 2025 年 10 月 8 日 14:00-16:00 |
| 会议地点 | 计算机学院实验室 302 |
| 主持人 | 秦勇老师 |
| 记录人 | 项目小组 |
| 参会人员 | 秦勇老师、项目小组全体成员（5 人） |

## 2. 项目汇报内容

项目小组就《Golang AI 原生全栈应用快速开发脚手架》的选题背景、技术方案、功能规划和实施计划进行了汇报。汇报要点包括：

- 项目目标：构建一个基于 Go 语言的 AI 原生全栈应用脚手架，通过 CLI 工具实现项目初始化、AI 代码生成和构建部署。

- 技术栈：Cobra + Bubble Tea（CLI/TUI）、Echo + Ent + PostgreSQL（后端）、React 19 + TypeScript + Vite（前端）、Genkit Go + Ollama（AI）。

- 核心功能：init、generate、build 三大命令，支持自然语言生成 CRUD 代码。

- 预期成果：可运行的 CLI 工具、完整项目模板、Demo 应用、设计文档和源代码。

## 3. 专家评审意见

### 3.1 秦勇老师意见

#### 意见一：技术栈选择需进一步聚焦

秦老师指出，选题建议中列出了 Echo/Fiber/Gin 三种后端框架、Ent/sqlc/GORM 三种 ORM、React/Vue/Svelte 三种前端框架，组合数量过多。在 2 周的项目周期内，不可能全部高质量实现。建议团队优先实现一套默认组合（Echo + Ent + PostgreSQL + React），其他组合作为后续扩展方向，在文档中说明即可。

#### 意见二：AI 代码生成范围需要明确边界

秦老师认为，"自然语言生成代码"功能范围较广，容易产生实现上的不确定性。建议明确 2 周内优先实现的 AI 生成范围，例如：仅支持生成 Ent Schema、Handler、Service 三类代码，代码补全与修复作为拓展功能。同时，需设计严格的 Prompt 模板和输出校验机制，避免生成代码无法编译。

#### 意见三：需补充本地模型运行资源评估

秦老师提到，本地运行 Qwen2.5-Coder 7B 模型对笔记本电脑的内存和显存有一定要求。建议团队在需求文档中明确最低硬件配置，并给出 1.5B 量化版等降级方案，确保在普通实验室电脑上能够演示。

#### 意见四：文档需体现实际可验证的指标

秦老师强调，需求规格说明书中应包含可量化的验收指标，例如项目初始化耗时、AI 代码生成耗时、生成项目编译成功率等。这些指标将作为后续测试和验收的依据。

### 3.2 同学互评意见

#### 意见一：前端与后端的类型同步机制需详细设计

有同学提出，脚手架生成的前端项目如何基于后端 OpenAPI 自动获得 TypeScript 类型，是当前方案中描述不够清晰的部分。建议补充 openapi-typescript 的集成方式，并在接口设计说明书中给出示例。

#### 意见二：错误处理机制需更加完善

有同学建议，CLI 工具在执行过程中可能遇到多种错误（如目录已存在、Ollama 未启动、模型返回格式错误），应设计统一的错误码和友好的中文提示，避免用户困惑。

#### 意见三：Demo 应用选择应贴近实际

有同学建议，Demo 应用选择待办事项管理（Todo）较为合适，功能简单但覆盖 CRUD 全操作，便于验证脚手架生成的代码质量。

## 4. 整改措施

针对上述评审意见，项目小组制定了以下整改措施：

### 4.1 技术栈聚焦

- 明确默认技术栈为 Echo + Ent + PostgreSQL + React 19 + TypeScript + Vite。

- Fiber、Gin、sqlc、GORM、Vue、Svelte 作为扩展支持，在文档中说明后续可添加，2 周内不做为主要实现目标。

- 在《需求规格说明书》和《系统设计文档》中更新技术选型说明，解释选择 Echo 和 Ent 的原因。

### 4.2 AI 代码生成范围明确

- 2 周内优先实现的 AI 生成类型：

  - Ent Schema（数据库模型）

  - Echo Handler（HTTP 请求处理）

  - Service 层业务逻辑

- 代码补全、自动修复、多文件批量生成作为拓展功能，在文档中列为后续方向。

- 设计标准化 Prompt 模板，要求模型输出仅包含 Go 代码，并在生成后使用 go/ast 进行语法校验。

### 4.3 本地模型资源评估

- 在《需求规格说明书》中补充硬件要求章节：

  - 推荐配置：8GB 及以上内存，可运行 Qwen2.5-Coder 7B 量化版；

  - 最低配置：4GB 内存，使用 Qwen2.5-Coder 1.5B 量化版。

- 在 CLI 工具中增加模型可用性检测，若资源不足则提示用户切换小模型。

### 4.4 量化验收指标

在《需求规格说明书》中补充以下可验证指标：

| 指标项 | 目标值 |
| --- | --- |
| 项目初始化耗时 | < 3 秒（不含 AI 生成） |
| AI 代码生成耗时 | < 15 秒（模型预热后） |
| 生成项目编译成功率 | ≥ 90% |
| 生成后端二进制体积 | < 25 MB |
| Demo 应用功能覆盖 | 完整的 CRUD 操作 |

### 4.5 类型同步机制补充

- 在《接口设计说明书》中补充前端类型同步章节，说明后端生成 openapi.yaml 后，前端通过 openapi-typescript 生成 api-types.ts。

- 提供前端调用后端 API 的示例代码。

### 4.6 错误处理完善

- 设计统一的错误分类：配置错误、文件系统错误、模板错误、AI 服务错误、构建错误。

- 每类错误对应明确的中文提示和解决建议。

- 在 CLI 输出中使用图标和颜色区分成功、警告和错误信息。

### 4.7 Demo 应用确定

确定 Demo 应用为待办事项管理系统（Todo App），包含以下功能：

- 用户注册与登录（JWT 认证）

- 待办事项的创建、查询、更新、删除

- 待办事项状态切换（未完成/已完成）

- 简单的统计页面

## 5. 整改结果确认

项目小组根据评审意见完成了以下文档和方案的修订：

- 修订《需求规格说明书》，明确技术栈、AI 生成范围、硬件要求和验收指标。

- 修订《接口设计说明书》，补充前端类型同步机制和错误响应格式。

- 确定《数据库说明书》中 Todo App 的数据库模型设计。

- 调整《项目计划》，将技术栈聚焦和 Demo 开发作为前两天的关键任务。

秦勇老师对整改结果表示认可，同意项目小组按调整后的方案进入后续设计与开发阶段。

## 6. 后续跟踪事项

| 序号 | 跟踪事项 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成 Echo + Ent + PostgreSQL + React 默认模板 | 后端组 | 第 4 天 |
| 2 | 实现 AI 代码生成 Flow（Schema/Handler/Service） | AI 组 | 第 6 天 |
| 3 | 在实验室电脑上验证 Ollama 模型可运行 | 全组 | 第 3 天 |
| 4 | 完成 Todo Demo 应用并运行 | 前端组 | 第 8 天 |
| 5 | 整理测试报告和运行截图 | 测试组 | 第 10 天 |

## 7. 附录

### 7.1 会议签到表

| 姓名 | 角色 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦勇 | 指导教师 | - | 2025-10-08 |
| 项目成员 1 | 组长/架构师 | - | 2025-10-08 |
| 项目成员 2 | 后端开发 | - | 2025-10-08 |
| 项目成员 3 | 前端开发 | - | 2025-10-08 |
| 项目成员 4 | AI 集成 | - | 2025-10-08 |
| 项目成员 5 | 测试/文档 | - | 2025-10-08 |

### 7.2 变更记录

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2025-10-08 | 根据评审会议整理初稿 | 项目小组 |